# Функционал для Anton Opria

Customer Support Platform | C11 и Raylib | Linux | 6 октября 2026

Ветка: codex/anton-features

Это персональный план разработки. Общий стартовый прототип уже содержит тестовые заявки, карточку и смену статуса; готовые части нужно проверить и расширить. Перечисленные ниже задачи ещё не считаются выполненными.

# Создание заявки

Форма с клиентом, темой и описанием; обязательные поля; ограничение длины; уникальный ID. Готово: новая заявка появляется в списке, пустые поля отклоняются.

# Список и карточка заявки

Выбор мышью, отображение всех полей, прокрутка длинного списка и текста. Готово: доступны все заявки, текст не выходит за границы.

# Статусы и сводка

Переключение Open / In progress / Resolved, пересчёт счётчиков. Готово: изменения сразу видны в карточке и сводке.

# Сборка интерфейса

Подключить поиск, фильтры, приоритет, ответственного и сохранение из модулей напарника к общему окну. Показать сообщения об ошибках и пустом результате.

# Файлы и взаимодействие

src/main.c, src/ui.c, src/ui.h, src/ticket_create.c. Общий src/ticket.h согласовать с напарником до начала работы.

Вместе согласуйте Ticket: ID, клиент, тема, описание, статус, приоритет и ответственный; размеры строк и максимум заявок. Объявления функций храните в общем заголовке. Каждый работает в своей ветке; изменения объединяйте через pull request после сборки и совместной проверки.

# Порядок работы

Неделя 1: создание и список. Неделя 2: карточка, статусы и подключение модулей. Неделя 3: проверка ввода, интерфейса и общий показ.

Перед завершением: собрать на Linux, проверить обычный и ошибочный ввод, сделать коммит. Вт / Ср / Пт: личный журнал и один общий скринкаст. Во вторник: демо. Личный вклад и потраченное время каждый записывает сам.