# Функционал для Dzheffrei Ihesonulo

Customer Support Platform | C11 и Raylib | Linux | 6 октября 2026

Ветка: codex/dzheffrei-features

Это персональный план разработки. Общий стартовый прототип уже содержит тестовые заявки, карточку и смену статуса; готовые части нужно проверить и расширить. Перечисленные ниже задачи ещё не считаются выполненными.

# Поиск и фильтрация

Поиск по клиенту и теме; фильтры по статусу и приоритету; сброс фильтров. Готово: поиск и фильтры работают вместе, исходные заявки не удаляются.

# Приоритет и ответственный

Изменение Low / Medium / High и имени сотрудника; проверка длины имени. Готово: значения изменяются и отображаются в карточке после подключения интерфейса.

# Сохранение и загрузка

Текстовый формат файла с заявками и всеми полями; загрузка при запуске. Готово: после перезапуска поля и ID сохранены, новые ID не повторяются.

# Ошибки файлов и данных

Проверять повреждённые записи, переполнение массива, дубликаты ID и ошибки записи. Готово: понятная ошибка, текущие данные не теряются; отсутствующий файл допускается при первом запуске.

# Файлы и взаимодействие

src/ticket_query.c, src/ticket_edit.c, src/storage.c, src/storage.h. Передать Антону функции для подключения к UI; src/main.c меняет Антон.

Вместе согласуйте Ticket: ID, клиент, тема, описание, статус, приоритет и ответственный; размеры строк и максимум заявок. Объявления функций храните в общем заголовке. Каждый работает в своей ветке; изменения объединяйте через pull request после сборки и совместной проверки.

# Порядок работы

Неделя 1: общая модель, поиск. Неделя 2: фильтры, редактирование, файлы. Неделя 3: повреждённые файлы, перезапуск и общий показ.

Перед завершением: собрать на Linux, проверить обычный и ошибочный ввод, сделать коммит. Вт / Ср / Пт: личный журнал и один общий скринкаст. Во вторник: демо. Личный вклад и потраченное время каждый записывает сам.